辽宁省省级矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审工作规范（试行）

第一章  总则

- 第一条  为进一步规范矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审工作，按照《矿产资源勘查区块登记管理办法》（国务院令第240号）、《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）、《关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知 》（国土资厅发〔2010〕29号）、《自然资源部办公厅关于印发矿产资源（非油气）开发利用方案编制指南的通知》（自然资办发〔2024〕33号）等规定，制定本规范。

- 第二条  本规范适用于省级登记发证权限矿产资源勘查实施方案和开发利用方案的评审工作。

- 第二章  评审机构

- 第三条  省自然资源厅委托省自然资源事务服务中心（以下简称“评审机构”）负责省级登记发证权限矿产资源勘查实施方案和开发利用方案的评审工作。评审机构负责接收矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审申请、抽取评审专家、组织评审会议、评审结果公示、出具评审意见、档案归档等工作。

- 第四条  矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审遵循公开、透明、便捷、高效的原则，评审方式以专家审查和专家组会议相结合的形式进行。

- 第五条  矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审费用由评审机构纳入部门预算，按规定标准向评审专家支付劳务报酬，不得以任何方式向矿业权人或方案编制单位另行收取专家费、会议费等费用。

- 第三章  方案评审

- 第六条  接收评审申请。评审机构通过辽宁政务服务网接收省级矿产资源勘查实施方案和开发利用方案评审申请，收到方案评审申请后，在5个工作日内完成合规性审查。对材料齐全，符合要求的予以受理；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具补正告知书并一次性告知需要补正的全部内容；不属于或者不符合可以申请方案评审情形的，作出不予受理决定。

- 第七条  抽取评审专家。方案评审申请受理后，评审机构2个工作日内从《辽宁省省级矿产资源勘查实施方案评审专家库》或《辽宁省省级矿产资源开发利用方案评审专家库》中随机抽取方案评审专家。评审专家人数为不少于3人的单数，专业构成要与评审任务相匹配，确保专业齐全、结构合理。

- 矿产资源勘查实施方案专家组长原则上由地质类专家担任，专家人数不少于3人。矿产资源开发利用方案专家组长原则上由采矿类专家担任，生产规模中小型的，专家人数不少于5人，生产规模达到大型的，专家人数不少于7人。

- 第八条  专家审查。评审专家在5个工作日内完成方案审查工作，对方案是否具备评审条件出具明确意见。

- 第九条  专家评审会议。评审机构汇总评审专家意见后，在3个工作日内组织召开专家评审会议。参加人员为评审专家、方案编制单位项目负责人或技术负责人、方案编写人员、矿山企业负责人和技术负责人。评审会经专家组集体讨论后，提出是否通过评审的意见；专家组认为方案需要经过修改后可以通过评审的，需给出明确的修改意见。

- 第十条  方案修改复审。方案编写单位应于15个工作日内按照专家组评审意见完成修改并提交复审；评审专家于5个工作日内完成复审审查。编制单位超过15个工作日未完成修改或经过2次修改仍不符合要求的方案，将出具评审不予通过的意见。

- 第十一条  评审结果公示。经专家组评审（复审）合格的，评审机构将评审结果（专家组评审意见、评审专家签字名单等）在省自然资源厅门户网站公示，公示期5个工作日，按照有关规定不予公开的除外。评审结果公示无异议的或异议不成立的，评审机构出具加盖公章的书面评审意见。

- 第十二条  档案归档。评审机构做好矿产资源勘查实施方案、开发利用方案以及评审过程材料的档案收集、整理、保管和归档工作。

- 第四章  监督管理

- 第十三条  加强方案编制质量的监督管理。方案编制单位及编制人员要对方案的真实性、合法合规性负责，确保方案内容真实、客观、全面、规范。评审机构要加强对方案评审质量的指导和监督，定期通报方案编制质量和评审不予通过的情况。对1年内累计两次因为方案编制质量原因评审不予通过的方案编制单位和编写人员，在厅网站进行公告，1年内不再接收该编制单位和编写人员的评审申请。

- 第十四条  采取欺骗、贿赂等不正当手段或弄虚作假、提供虚假材料骗取评审通过的，一经查实，由评审机构撤销评审结果；并将矿业权人和方案编制单位、编写人员纳入失信“黑名单”，依法追究其法律责任。

- 第十五条  评审机构工作人员和评审专家要严格遵守国家法律法规以及保密管理规定，坚持原则，廉洁自律，不得玩忽职守、徇私舞弊、违规干扰评审工作。

- 第十六条  矿业权人可自行编制或者委托有关机构编制矿产资源勘查实施方案和开发利用方案，登记管理机关和评审机构不得指定特定中介机构或个人提供服务。

- 第五章 附则

第十七条  本办法由省自然资源厅负责解释

第十八条  本办法自发布之日起施行，有效期两年。

- 附件：1.矿产资源勘查实施方案申请材料清单

- 2.矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书

- 3.矿产资源勘查实施方案综合信息表

- 4.矿产资源开发利用方案申请材料清单

- 5.矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书

- 6.矿产资源开发利用方案综合信息表

- 附件1         矿产资源勘查实施方案申请材料清单

| 文件类别 | 序号 | 文名称 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审申请表 | 1 | 矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书 | PDF |
|  | 2 | 矿产资源勘查实施方案综合信息表 | PDF |
| 申请人 营业执照 | 3 | 申请人营业执照副本 | PDF |
| 勘查许可证 | 4 | 勘查许可证 | PDF |
| 方案编制单位相关材料 | 5 | 申请人编制勘查实施方案的委托书 | PDF |
|  | 6 | 编制单位营业执照副本 | PDF |
|  | 7 | 编制单位相关资质证书 | PDF |
|  | 8 | 方案编制人员职称证 | PDF |
| 相关部门核查意见 | 9 | 核查意见及相关主管部门意见 | PDF |
| 方案送审稿 | 10 | 上一期勘查实施方案评审意见书 | PDF |
|  | 11 | 矿产资源勘查实施方案 （送审稿文本、附件分别装订成册，封皮、责任表、目录、页码齐全） | PDF |
|  | 12 | 矿产资源勘查实施方案附图 （送审稿图件不用装订，大幅图件应按国际标准A4折成手风琴式,图面朝里,图签朝外,图签内容应包括图名、图号、顺序号、责任人、完成时间等。） | PDF |

附件2        矿产资源勘查实施方案编制信息及承诺书

| 勘查实施方案名称 |  | 勘查项目名称+勘查程度+实施方案 （矿山名称与采矿许可证或申请登记矿山名称一致） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探 矿 权 申 请 人 | 名 称 | （探矿权人名称） |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 编制 单位 | 名 称 | （探矿权人委托编制勘查实施方案的单位名称） |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 勘查实施方案 编制情形 |  | □探矿权新立 □探矿权延续 □探矿权扩大矿区范围 □探矿权分立 □变更勘查主矿种 □保留转延续 |  |  |  |  |
| 勘查许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 勘查许可证 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 探矿权申请人承诺 |  | 我单位已按要求编制勘查实施方案，现承诺如下： - 方案内容真实、符合技术规范要求。 2.严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策，依法有效保护、合理勘查矿产资源，依法保护生态环境，加强绿色勘查。 探矿权申请人（盖章）：（探矿权申请人名称） |  |  |  |  |

附件3            矿产资源勘查实施方案综合信息表

| 勘查实施方案名称 | 勘查项目名称+勘查阶段+实施方案 |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | （探矿权申请人名称） |  |
| 勘查项目名称 | （与探矿许可证勘查项目名称一致） |  |
| 方案基本情况 | 勘查实施方案编制情形 | □探矿权新立 □探矿权延续 □探矿权扩大矿区范围 □探矿权分立 □变更勘查主矿种 □保留转延续 |
|  | 勘查许可证号 |  |
|  | 勘查许可证有效期限 |  |
| 已查明矿产资源情况 （保留转延续必填项） | 评审备案资源量（保有） | （单位： ） |
|  | 勘查程度 | □普查 □详查 □勘探 |
|  | 估算可采储量 | （单位： ） |
|  | 估算设计利用资源量 | （单位： ） |
| 勘查矿种 | 勘查主矿种 |  |
|  | 共生矿种 |  |
|  | 伴生矿种 |  |
| 勘查工作部署 | 勘查方法1： ，工程间距/控制精度， 工作量 ； 勘查方法2： ，工程间距/控制精度， 工作量 ； 勘查方法2： ，工程间距/控制精度， 工作量 ； …… 预期成果： 。 |  |
| 拟申请探矿权矿区范围（具体以登记管理机关批准矿区范围坐标为准） | 点号; X坐标; Y坐标. 1. 2. 3. ……. 矿区面积. 2000国家大地坐标系 |

附件4          矿产资源开发利用方案申请材料清单

| 文件夹 | 序号 | 附件名称 | 文件格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报表 | 1 | 矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书 | PDF |
|  | 2 | 矿产资源开发利用方案综合信息表 | PDF |
| 申请人营业执照 | 3 | 申请人营业执照副本 | PDF |
| 采矿许可证 | 4 | 采矿许可证 | PDF |
| 方案编制单位相关材料 | 5 | 申请人编制开发利用方案的委托书 | PDF |
|  | 6 | 编制单位营业执照副本 | PDF |
|  | 7 | 编制单位相关资质证书 | PDF |
|  | 8 | 方案编制人员职称证 | PDF |
| 储量相关文件 | 9 | 矿产资源储量评审备案（认定）文件和评审意见书 | PDF |
|  | 10 | 矿产资源储量年度报告 | PDF |
| 相关主管部门意见 | 11 | 核查意见及相关主管部门意见 | PDF |
| 矿区范围相关材料 | 12 | 划定矿区范围批复或矿业权出让合同 | PDF |
|  | 13 | 勘查许可证 | PDF |
| 方案送审稿 | 14 | 上一期开发利用方案评审意见书 | PDF |
|  | 15 | 矿产资源开发利用方案 （送审稿文本、附件分别装订成册，封皮、责任表、目录、页码齐全） | PDF |
|  | 16 | 矿产资源开发利用方案附图 （送审稿图件不用装订，大幅图件应按国际标准A4折成手风琴式,图面朝里,图签朝外,图签内容应包括图名、图号、顺序号、责任人、完成时间等。） | PDF |

附件5        矿产资源开发利用方案编制信息及承诺书

| 开发利用方案名称 |  | 矿山名称+矿产资源开发利用方案 （矿山名称与采矿许可证或申请登记矿山名称一致） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 矿 权 申 请 人 | 名 称 | （采矿权申请人名称） |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 编制单位（采矿权申请人自行编制可不填） | 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  | 传 真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 开发利用方案 编制情形 |  | □采矿权新立□采矿权扩大矿区范围□变更开采主矿种 □变更开采方式□开发利用方案修编 |  |  |  |  |
|  |  | 方案修编情况说明： |  |  |  |  |
| 勘查/采矿许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 勘查/采矿许可证 有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 采矿权申请人承诺 |  | 我单位已按要求编制矿产资源开发利用方案，现承诺如下： 1.方案内容真实、符合技术规范要求。 2.将按照本方案做好矿产资源合理开发利用和保护工作，严格按照批准的采矿权矿区范围、开采方式、开采矿种等进行开采。矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率达到国家有关要求。自觉接受相关部门监督管理。 3.严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策，依法有效保护、合理开采、综合利用矿产资源，依法保护生态环境，建设绿色矿山。 采矿权申请人（盖章）： |  |  |  |  |

附件6              矿产资源开发利用方案综合信息表

| ××××矿矿产资源开发利用方案综合信息表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | （采矿权申请人名称） |  |
| 矿山名称 | （与采矿许可证或申请登记矿山名称一致） |  |
| 方案基本情况 | 开发利用方案名称 | 矿山名称+矿产资源开发利用方案 |
|  | 开发利用方案编制情形 | □采矿权新立□采矿权扩大矿区范围□变更开采主矿种 □变更开采方式□开发利用方案修编 |
|  | 勘查/采矿许可证号 |  |
|  | 许可证有效期限 |  |
| 矿产资源情况 | 评审备案资源量（保有） | （单位： ） |
|  | 勘查程度 | □详查 □勘探 |
|  | 估算可采储量 | （单位： ） |
|  | 估算设计利用资源量 | （单位： ） |
| 开采矿种 | 开采主矿种 |  |
|  | 共生矿种 |  |
|  | 伴生矿种 |  |
| 建设方案 | 开采方式 | □露天 □地下 □露天+地下 |
|  | 拟建设生产规模（计量单位/年） | 计量单位/年（实际生产建设规模在矿山初步设计和安全设施设计中确定，计量单位按照《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发〔2004〕208号）中规定）。 |
|  | 估算服务年限（年） |  |
| 拟申请采矿权矿区范围（具体以登记管理机关批准矿区范围坐标为准） | 点号; X坐标; Y坐标. 1. 2. ……. 矿区面积. 2000国家大地坐标系 |
| 备注 | 矿产资源储量评审备案按照相关规定执行。 |  |